РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТРЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2025 г.                                          № 40	   	              п. Долотинка

Об утверждении плана подготовки объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы Треневского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов

В целях обеспечения своевременной подготовки к предстоящему осенне - зимнему периоду объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры на территории Треневского сельского поселения Администрация Треневского сельского поселения постановляет:

- Создать комиссию по проверке готовности объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов в составе согласно приложению 1.

- Утвердить программу проведения проверок готовности Треневского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов согласно приложению 2.

3.Утвердить требования по готовности к отопительному периоду
для потребителей тепловой энергии согласно приложению 3.

4. Представить в отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи Миллеровского района паспорта готовности к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов объектов жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры в срок до 15.09.2025 г.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации Треневского сельского поселения от 25.04.2024 № 58 «О подготовке объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы Треневского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов».

6.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Треневского

сельского поселения                                                              И.П. Гаплевская

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Треневского сельского поселения

от 06.05.2025 г. № 40

Состав комиссии по проверке готовности объектов жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры

к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов

Председатель комиссии:

Гаплевская Ирина  Петровна – Глава Администрации Треневского сельского поселения.

Секретарь комиссии:

Фоменко Галина Александровна - Главный специалист  Администрации

Треневского сельского поселения,

Члены комиссии:

Макарова Наталья Витальевна -       Ведущий специалист администрации

Треневского сельского поселения

Дрес Евгений Григорьевич               Инспектор по ПБ и ЧС администрации

Треневского сельского поселения

Гончаров  Василий Федорович  -    Директор МБУК «Треневский ИКЦ»

Головкова Татьяна Васильевна    - Директор МБОУ «Ленинская СОШ» ( по согласованию)

Ткачева Лариса Васильевна        -   Директор МБОУ «Полненская СОШ» (по согласованию)

Шнайдер Наталья Геннадьевна    – Директор МБОУ «Терновская ООШ №2» (по согласованию)

Терновая Марина Сергеевна         – Заведующая МБДОУ «Долотинский      детский сад» (по согласованию)

Рубан Александр Сергеевич         -  Начальник хозяйственного отдела МБУЗ

(по согласованию)                            «ЦРБ Миллеровского района»

_________________________

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Треневского сельского поселения

от 06.05.2025 г. № 40

Утверждаю:

Глава администрации

Треневского сельского поселения

_____________ И.П. Гаплевская

6 мая 2025 г.

План мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда и социальной инфраструктуры к прохождению осенне-зимнего отопительного периода 2025-2026 г.г.  в Треневском сельском поселении

| Наименование объекта | Планируемые мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| МБОУ Ленинская СОШ | Промывка и опрессовка трубопроводов Ремонт запорной арматуры Ремонт дымоходов и боровов котельной Испытание предохранительного клапана Промывка котлов Испытание системы отопления Гидравлическое испытание котлов | 15.07.2025 15.07.2025 15.07.2025 15.07.2025 15.07.2025 15.07. 2025 15.07.2025 |
| МБОУ Полненская СОШ | Промывка и опрессовка трубопроводов Ремонт запорной арматуры Ремонт дымоходов и боровов котельной Испытание предохранительного клапана Промывка котлов Испытание системы отопления Гидравлическое испытание котлов | 01.08.2025 01.08.2025 01.08.2025 01.08.2025 01.08.2025 01.08.2025 01.08.2025 |
| МБОУ Терновская ООШ №2 | Проверка здания, утепление дверей и окон Промывка внутренней системы отопления Гидравлическое испытание внутренней системы отопления | 31.08.2025 31.08.2025 31.08.2025 |
| МБДОУ Долотинский детский сад | Промывка и опрессовка трубопроводов Ремонт запорной арматуры Ремонт дымоходов и боровов котельной Испытание предохранительного клапана Промывка котлов Испытание системы отопления Гидравлическое испытание котлов | 15.08.2025 15.08.2025 15.08.2025 15.08.2025 15.08.2025 15.08.2025 15.08.2025 |
| Долотинский СДК | Промывка и опрессовка трубопроводов Ремонт запорной арматуры Ремонт дымоходов котельной Испытание предохранительного клапана Проверка и ремонт циркуляционных насосов Испытание системы отопления Гидравлическое испытание котлов | 20.08.2025 20.08.2025 20.08.2025 20.08.2025 20.08.2025 20.08.2025 20.08.2025 |
| Долотинская библиотека | Чистка дымохода печи Ремонт обмуровки | 20.08.2025 20.08.2025 |
| Долотинский ФАП | Чистка дымохода печи Ремонт обмуровки | 20.08.2025 20.08.2025 |
| Мальчевско-Полненский СДК | Промывка и опрессовка трубопроводов Ремонт запорной арматуры Ремонт дымоходов котельной Испытание предохранительного клапана Проверка и ремонт циркуляционных насосов Испытание системы отопления Гидравлическое испытание котлов | 30.08.2025 30.08.2025 30.08.2025 30.08.2025 30.08.2025 30.08.2025 30.08.2025 |
| Мальчевско-Полненский ФАП | Проверка предохранителей Проверка питающего кабеля | 30.08.2025 30.08.2025 |
| Треневсий СДК | Проверка предохранителей Проверка питающего кабеля Испытание предохранительного клапана Испытание системы отопления | 30.08.2025 30.08.2025 30.08.2025 30.08.2025 |
| Треневский ФАП | Проверка предохранителей Проверка питающего кабеля | 30.08.2025 30.08.2025 |

Приложение № 3

к постановлению

Администрации

Треневского сельского поселения

от 06.05.2025 г. № 40

Требования по готовности к отопительному периоду
для потребителей тепловой энергии

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность, надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий.