ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной  целевой программы

«Благоустройство территории и развитие коммунального хозяйства

Треневского сельского поселения на 2012-2014 годы.»

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «1 » января 2013 года

| № п/п | Наимено-вание меро-приятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распоряди-тель средств местного бюджета | Источники финансиро-вания | Уточнен-ный план бюджетных ассигно-ваний на теку-щий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансиро-вания до главных рас-порядителей средств местного бюджета за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неиспол-нения плана бюджетных ассигно-ваний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  | всего | 2767,9 | 2543,6 | 2543,6 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 2767,9 | 2543,6 | 2543,6 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет-ные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | Подпрограмма «Уличное освещение» |  |  |  | всего | 825,7 | 789,0 | 789,0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 825,7 | 789,0 | 789,0 | Не использован лимит на уличное освещение |
|  |  |  |  |  | внебюджет-ные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения» |  |  |  | всего | 366,3 | 351,1 | 351,1 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 366,3 | 351,1 | 351,1 | Отсутствовала потребность |
|  |  |  |  |  | внебюджет-ные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма «Мероприятия в области жилищного и коммунального хозяйства» |  |  |  | всего | 746,7 | 648,9 | 648,9 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 746,7 | 648,9 | 648,9 | Отсутствовала потребность |
|  |  |  |  |  | внебюджет-ные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Подпрограмма «Озеленение» |  |  |  | всего | 214,0 | 189,5 | 189,5 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 214,0 | 189,5 | 189,5 | Отсутствовала потребность |
|  |  |  |  |  | внебюджет-ные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству поселений» |  |  |  | всего | 572,0 | 532,4 | 532,4 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 572,0 | 532,4 | 532,4 | Отсутствовала потребность |
|  |  |  |  |  | внебюджет-ные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6. | Подпрограмма «Межевание земельных участков» |  |  |  | всего | 43,2 | 32,7 | 32,7 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 43,2 | 32,7 | 32,7 | Отсутствовала потребность |
|  |  |  |  |  | внебюджет-ные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по мероприятиям |  |  |  |  | 2767,9 | 2543,6 | 2543,6 |  |

Глава Треневского сельского поселения	__________________________ В.Ф. Гончаров

(подпись)

Исполнитель 				         ___________________________ И.П. Шаповалов

(подпись)

Телефон 39122

Дата 09.01.2013
М.П.

……………………………………….….
…………………………………………..